|  | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Батайска на 2013–2016 годы Принято Батайской городской Думой «18» декабря 2012 года В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования «Город Батайск», заслушав информацию по представленной инвестиционной программе ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Батайска на 2013–2016 годы, Батайская городская Дума решила: Утвердить инвестиционную программу ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Батайска на 2013–2016 годы (прилагается). Администрации города Батайска: Установить тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам холодного водоснабжения и водоотведения (канализации), тариф организации коммунального комплекса ОАО «ПО Водоканал» на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения (канализации). Заключить договор с ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону в целях развития системы коммунальной инфраструктуры города Батайска, определяющий условия реализации инвестиционной программы на 2013–2016 годы. Проводить ежегодно мониторинг выполнения инвестиционной программы ОАО «ПО Водоканал» и представлять отчёт о ходе её реализации. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный» (Малярова С.С.). Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству А. В. Нестерова, постоянную комиссию Батайской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, (Чемерисова А.М.), постоянную комиссию Батайской городской Думы по бюджету (Овсюкова А.И.) . Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года. |
| --- | --- |

Председатель

Батайской городской Думы                                                                               И.Ю.Любченко

Мэр города Батайска                                                                                            В.В.  Путилин

г.Батайск

«18»  декабря  2012 года

№  235

Лист согласования прилагается:

Приложение
к решению

Батайской городской Думы
от « 18 »  декабря  2012 г. № 235

Инвестиционная программа
ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону

по развитию систем водоснабжения и водоотведения
города Батайска на 2013–2016 годы

Ростов-на-Дону
2012 год

Паспорт

Инвестиционной программы ОАО «ПО Водоканал» города                                      Ростова-на-Дону по развитию систем водоснабжения и водоотведения           города Батайска на 2013–2016 годы

| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. от 25.06.2012); Инвестиционное соглашение от 04.12.2008 № 33 «О порядке реализации и совместного финансирования комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» за счёт средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и частного инвестора при участии Ростовской области и города Ростова-на-Дону»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р (в ред. от 18.06.2012 № 998-р); Техническое задание Администрации города Батайска на разработку Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Батайска на период 2013–2016 годы; Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011–2014 годы (в ред. постановления администрации города Батайска от 20.07.2012 № 1967); Генеральный план развития города Батайска, утверждённый решением Батайской городской Думы от 07.04.2008 № 236; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении методических указаний по расчёту тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса (с изм., внесёнными решением ВАС от 29.06.2012 № ВАС-4747/12»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Решение Батайской городской Думы от 27.09.2009 № 358 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск» |
| --- | --- |
| Заказчик-координатор | Администрация города Батайска |
| Разработчик программы | Открытое акционерное общество «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону» |
| Сроки реализации программы | 2013–2016 годы |
| Цели и задачи программы | Обеспечение гарантированного и доступного питьевого водоснабжения и водоотведения потребителей города Батайска: создание необходимых условий, обеспечивающих перспективные потребности города Батайска в строительстве объектов жилищного и культурно-бытового назначения; повышение надёжности, эффективности и экологической безопасности системы коммунальной инфраструктуры города Батайска; повышение качества производимых для потребителей товаров, оказываемых услуг; улучшение экологической ситуации на всей территории города; обеспечение государственных, областных и городских программ по строительству и вводу жилья и объектов социально-культурного назначения; обеспечение условий устойчивого жилищного и промышленно-экономического развития города Батайска; обеспечение обязательств ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону по выполнению мероприятий II этапа комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области». Цели и задачи инвестиционной программы представлены в виде целевых индикаторов, характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры (приложение № 2). |
| Требования к программе | Разделы Инвестиционной программы: I раздел. Мероприятия по обеспечению прироста нагрузок по водоснабжению и водоотведению для подключения вновь возводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения, а также существующего жилого фонда, подлежащего к подключению к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, на территории города Батайска в 2013-2016 годах. II раздел. Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие прирост нагрузок по водоснабжению и водоотведению для подключения вновь возводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения, а также существующего жилого фонда, подлежащего к подключению к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения на территории города Батайск в 2013–2016 годах. Натуральные показатели - объёмы работ (для нового строительства и модернизации - сметные или ориентировочные, для объектов в стадии строительства и реконструкции - сметные остаточные). Укрупнённые показатели стоимости строительства и модернизации в ценах соответствующих лет (тыс. руб. без НДС). Нагрузка, учитываемая в инвестиционной программе, устанавливается в следующих количественных единицах измерения: водоснабжение: 1 куб. метр воды в час; водоотведение: 1 куб. метр воды в час. Территория инженерного обеспечения. Источники финансирования |
| Порядок и форма оформления программы | Инвестиционная программа подготовлена по форме приложения № 1 к Методическим рекомендациям по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 |
| Исходные данные для разработки программы | Генеральный план развития города Батайска, утверждённый решением Батайской городской Думы от 07.04.2008 № 236; Стратегия социально-экономического развития города Батайска до 2020 года, утверждённая постановлением администрации города Батайска от 16.01.2012 № 73; Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011–2014 годы (в ред. постановления администрации города Батайска от 20.07.2012 № 1967); Генеральный план города Ростова-на-Дону на 2007–2025 годы, утверждённый решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 24.04.2007 № 251; ТЭО Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения юго-запада Ростовской области; Прирост нагрузки по водоснабжению и водоотведению на 2013–2016 годы (приложение № 3); |
| Объёмы и источники финансирования | Источником финансирования II этапа комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» являются: собственные средства ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону; выручка ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону, полученная за счёт платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Общий объём капитальных вложений в I и II разделы инвестиционной программы за счёт источников платы за подключение составляет - 2 419,526 млн. руб. (в ценах соответствующих лет, с НДС), в том числе: средства, поступающие за счёт платы за подключение к сетям водоснабжения - 1 016,259 млн. руб. (с НДС); средства, поступающие за счёт платы за подключение к сетям канализации - 1 403,267 млн. руб. (с НДС); Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы составляют - 2 419,526 млн. руб. (в ценах соответствующих лет, с НДС), в том числе: капитальные вложения - 1935,621 млн. руб. (с НДС); налог на прибыль - 483,905 млн. руб. |

Введение

Город Батайск, находясь вблизи от города Ростова-на-Дону, стал визитной карточкой Южной Столицы для всех въезжающих с Юга и Востока нашего региона. Стремясь соответствовать такому положению, в городе ведётся большая работа по реконструкции старых застроек и строительство современных, улучшенной комфортности многоэтажных жилых домов. Используя новейшие разработки в градостроении в последние годы темпы роста строительства жилья, многократно возросли и продолжают увеличиваться. Одновременно с ростом жилищного фонда растёт и вся инфраструктура города, меняется социальный статус и функциональное назначение старых районов и новых застроек.

Генеральным планом развития города Батайска предусматривается ежегодное строительство и ввод в эксплуатацию не менее 90 тыс. кв. м. благоустроенного жилья. Основные площади под перспективную застройку расположены в Центральном районе и в Юго-Восточном районе. В связи с повышенным спросом на жилье рассматривается возможность корректировки Генплана города для размещения перспективного многоэтажного жилищного строительства в Северо-Западной зоне и Северо-Восточной зоне города.

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011–2014 годы предусматривает обеспечение организациями коммунального комплекса всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведённых под перспективную жилую и промышленную застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  улучшения экологической обстановки.

Однако, большой износ существующих инженерных коммуникации, их малая пропускная способность и бурный рост темпов строительства жилья, уже сегодня не обеспечивает полной потребности населения в воде и катастрофически сдерживает сдачу в эксплуатацию новых застроек, а в дальнейшем может просто их остановить. Если обеспечение новых объектов дорогами, электроэнергией, теплом, телефонной и радиосвязью на сегодняшний день как-то решается, то обеспечение питьевой водой и канализацией и старого города и вновь строящихся районов невозможно решить без принятия кардинальных мер в масштабе не только муниципального образования, но и региона в целом.

Одним из препятствий для успешной реализации подпрограммы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» национального проекта жилищного строительства, является дефицит мощности системы водоснабжения и водоотведения города. Недостаток воды негативно сказывается и на развитии системы теплоснабжения, так как существующие энергетические мощности, снабжение водой которых осуществляется производственными мощностями водоканала, не могут быть загружены полностью.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территориях субъектов Российской Федерации возможно только путём объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления для привлечения средств внебюджетных источников.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  подготовлена инвестиционная программа ОАО «ПО Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на период 2013-2016 года (далее — Программа).

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надёжность функционирования систем водоснабжения и водоотведения, способствующих режиму устойчивого и достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования предприятия, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

В результате решения этих задач повысится качество обслуживания населения, эффективность и надёжность работы систем водоснабжения и водоотведения.

Содержание                                                                    проблемы и обоснование необходимости её решения
программным методом

Проведённый анализ экономической эффективности и перспективы развития водоснабжения и водоотведения ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону по городу Батайску, показывает, что по состоянию на январь 2013 года основное технологическое оборудование полностью устарело и требует модернизации. Практически все водопроводные и канализационные насосные станции  не соответствуют по производительности возрастающим потребностям города. Трубопроводы сетей водопроводов и канализации имеют повышенный износ и не обеспечивают в полной мере потребности города в питьевой воде, имеются значительные потери от утечек. Срок эксплуатации основного оборудования и трубопроводов составляет  более сорока лет.

Источником водоснабжения города служит река Дон. Готовая питьевая вода поступает с очистных сооружений Ростовского водопровода от насосной станции  2-го подъёма (пос. Александровка) по магистральному  водопроводу  на комплекс водопроводных сооружений города Батайска и затем по разводящим сетям водопровода вода подаётся населению и промышленным предприятиям города.

Комплекс водопроводных сооружений города представлен тремя резервуарами запаса питьевой воды по 6 000 куб. м. каждый,  насосной станцией, лабораторно-административным корпусом. Протяжённость водопроводов составляет 192,9 км. Установленная производственная мощность водопроводов  30 тыс. куб. м в сутки.

Распределение питьевой воды по районам города происходит неравномерно из-за малой пропускной способности отдельных участков водопроводной сети, либо её полного отсутствия.

Положение с водоотведением так же достаточно сложное. Сточные воды отводятся по системе самотёчных трубопроводов, через сеть КНС и единственный напорный канализационный коллектор на очистные сооружения канализации города Ростова-на-Дону, расположенные на левом берегу р. Дон. Из-за недостатка мощностей коллекторов наблюдаются частые переполнения с изливом стоков на поверхность и загрязнением окружающей среды.

В целом, текущее состояние системы водоснабжения и водоотведения в городе Батайске является одним из основных факторов сдерживания темпов экономического и промышленного развития, препятствует дальнейшему перспективному строительству жилья.

Основными проблемами являются:

- недостаток мощности сооружений водопровода и канализации;

- значительный износ основных фондов;

- высокий уровень аварийности и низкая надёжность предоставления услуг.

Основные цели
и задачи программы

Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного питьевого водоснабжения населения и предприятий города  Батайска.

Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города и реки Дон в её нижнем течении, бассейнов Азовского и Чёрного морей.

Обеспечение условий реализации прогнозного плана развития систем водоснабжения и водоотведения для целей промышленного и жилищного строительства города Батайска.

Основной задачей Программы является реализация инвестиционного проекта в полном объёме качественно и в срок.

Оценка эффективности
и социально-экономические последствия
от реализации мероприятий программы

Оценка эффективности и социально-экономические последствия от реализации Программы будут производиться с помощью системы показателей:

- Качество жилищно-коммунального комплекса:

- количество аварий в системах инженерного обеспечения;

- уровень износа систем инженерного обеспечения;

- продолжительность поставки товаров и услуг.

- Объём затрат на энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве и эффективность использования электроэнергии.

- Финансирование объектов коммунальной инфраструктуры:

- общий объём текущего финансирования;

Успешная реализация Программы позволит:

- улучшить качество обслуживания потребителей, обеспечить надёжность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность проживания граждан;

- повысить эффективность работы ОАО «ПО Водоканал» в городе Батайске;

- ликвидировать критический уровень состояния основных фондов и снизить износ до 60%;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении.

Сроки реализации программы
и источники финансирования

Общими элементами технической политики для всех мероприятий Программы является применение в процессе строительства и реконструкции (модернизации) современных материалов, оборудования и запорной арматуры. Программа состоит из двух основных блоков.

Мероприятия I раздела Программы направлены на обеспечение прироста нагрузок по водоснабжению и водоотведению для подключения вновь возводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения, а также существующего жилого фонда, подлежащего к подключению к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, на территории города Батайска в 2013-2016 годах (реализуются за счёт средств, получаемых от применения тарифа на подключение).

В составе раздела указаны мероприятия по созданию разводящих сетей, необходимых для подключения объектов предполагаемой застройки на границах земельных участков, в соответствии с техническим заданием администрации города Батайска, к магистральным сетям города, существующим или создаваемым в соответствии с разделом II Программы.

Мероприятия II раздела Программы направлены на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих, обеспечивающие прирост нагрузок по водоснабжению и водоотведению для подключения вновь возводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения, а также существующего жилого фонда, подлежащего к подключению к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения на территории города Батайск в 2013-2016 годах (финансируются за счёт средств, получаемых от применения тарифа на подключение). Задачами реализации этих мероприятий являются:

- строительство и реконструкция (модернизация) объектов водопроводно-канализационного хозяйства города Батайска с увеличением мощности и пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения;

- оптимизация работы сетей водопровода и канализации;

- обеспечение надёжного и устойчивого доступа абонентов к услугам по водоснабжению и водоотведению;

- снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- внедрение в системе водопроводно-канализационного хозяйства города ресурсо-энергосберегающих технологий в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- улучшение экологической ситуации в городе.

Мероприятия Программы приведены в приложении № 1

|  | Приложение № 1 к инвестиционной программе ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Батайска на 2013–2016 годы |
| --- | --- |

Мероприятия инвестиционной программы

| Код проекта | Цели реализации мероприятия (в порядке убывания приоритетов развития системы коммунальной инфраструктуры) | № п/п | Мероприятие инвестиционной программы, направленное на достижение целей с указанием наименования объекта инвестиционной программы, адреса стройки (в порядке убывания приоритетов) | Ед. изм. объёмного показателя, влияющего на реализацию поставленных целей | Значение объёмного показателя, влияющего на реализацию поставленных целей | Реализация мероприятий (значения объёмных показателей) по годам | Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. |  | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| I | Мероприятия по обеспечению прироста нагрузок по водоснабжению и водоотведению для подключения вновь возводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения, а также существующего жилого фонда, подлежащего к подключению к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, на территории города Батайска в 2013-2016 годах |
| Б.1 | Северо-западная часть города Батайска |
| Б.1.1 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 1 | Половинко, 280/2 // МКР «Южный берег» | м³/сут. | м³/сут. | 904,5 | 904,5 | 93,5 | 93,5 | 190,0 | 190,0 | 100,0 | 100,0 | 521,0 | 521,0 | 1 864,478 | 165,644 | 108,320 | 296,105 | 116,179 | 317,677 | 186,965 | 474,230 | 199,359 |  |
| Б.1.2 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 2 | Северная звезда, 2 // МКР «Северная звезда» | м³/сут. | м³/сут. | 201,0 | 201,0 | 91,0 | 91,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  | 2 267,327 | 276,073 | 538,978 | 296,105 | 1 156,171 |  |  |  |  |  |
| Б.1.3 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 3 | Северный массив, 17 // Дет. сад на 220 мест | м³/сут. | м³/сут. | 28,0 | 21,0 | 28,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |  | 2 169,081 | 552,147 | 1 616,934 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.1.4 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 4 | Огородная, 101а // Гостиничный комплекс | м³/сут. | м³/сут. | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  | 2 458,055 | 1 916,456 | 541,598 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.1.5 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 5 | Огородная, 84 // Жил. кв-л «Северный берег» | м³/сут. | м³/сут. | 254,1 | 254,1 |  |  | 4,1 | 4,1 | 90,0 | 90,0 | 160,0 | 160,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б.1.6 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 6 | Цимлянская, 65 // 1-3-эт. жил застройка | м³/сут. | м³/сут. | 98,0 | 98,0 |  |  | 30,0 | 30,0 | 68,0 | 68,0 |  |  | 2 432,269 |  |  | 296,105 | 578,085 | 317,677 | 1 240,402 |  |  |  |
| Б.1.7 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 7 | Цимлянская, 65 // Детский сад | м³/сут. | м³/сут. | 20,0 | 20,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 15,0 |  |  | 2 441,110 |  |  | 296,105 | 580,896 | 317,677 | 1 246,432 |  |  |  |
| Б.1.8 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 8 | Северный массив, 16 // 17-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 102,0 | 102,0 |  |  | 102,0 | 102,0 |  |  |  |  | 2 326,466 |  |  | 592,210 | 1 734,256 |  |  |  |  |  |
| Б.1.9 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 9 | Артемовская // Детский сад | м³/сут. | м³/сут. | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 2 334,897 |  |  | 592,210 | 1 742,687 |  |  |  |  |  |
| Б.1.10 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 10 | Микрорайон «Прибрежный» | м³/сут. | м³/сут. | 1 694,0 | 1 684,0 |  |  |  |  | 625,0 | 625,0 | 1 069,0 | 1 059,0 | 2 603,453 |  |  |  |  | 254,142 | 620,201 | 406,483 | 1 322,627 |  |
| Б.1.11 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 11 | Огородная, 78 // Школа на 600 мест | м³/сут. | м³/сут. | 138,0 | 130,0 |  |  |  |  | 138,0 | 130,0 |  |  | 1 881,786 |  |  |  |  | 635,354 | 1 246,432 |  |  |  |
| Б.1.12 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 12 | Артемовская // 1-3-эт. жил. застройка | м³/сут. | м³/сут. | 40,5 | 40,5 |  |  |  |  | 40,5 | 40,5 |  |  | 2 495,957 |  |  |  |  | 635,354 | 1 860,603 |  |  |  |
| Б.1.13 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 13 | Общественно-деловой центр | м³/сут. | м³/сут. | 15,0 | 10,0 |  |  |  |  | 15,0 | 10,0 |  |  | 2 505,002 |  |  |  |  | 635,354 | 1 869,648 |  |  |  |
| Б.1.14 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 14 | Ростовский, 4 // Дет. сад на 80 мест | м³/сут. | м³/сут. | 13,0 | 12,2 |  |  |  |  | 13,0 | 12,2 |  |  | 2 505,002 |  |  |  |  | 635,354 | 1 869,648 |  |  |  |
| Б.1.15 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 15 | Цимлянская, 65 // 1-3-эт. жил. застройка | м³/сут. | м³/сут. | 102,0 | 102,0 |  |  |  |  |  |  | 102,0 | 102,0 | 2 661,412 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 983,941 |  |
| Б.1.16 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 16 | ш. Западное // Торговый центр | м³/сут. | м³/сут. | 88,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  | 88,0 | 70,0 | 2 661,412 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 983,941 |  |
| Б.1.17 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 17 | Краснодарская // Торговый центр | м³/сут. | м³/сут. | 88,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  | 88,0 | 70,0 | 2 661,412 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 983,941 |  |
| Б.1.18 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 18 | Дачный // Жилой дом | м³/сут. | м³/сут. | 84,0 | 73,0 |  |  |  |  |  |  | 84,0 | 73,0 | 2 661,412 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 983,941 |  |
| Б.1.19 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 19 | М. Койсуг // 1-3-эт. застройка | м³/сут. | м³/сут. | 37,5 | 37,5 |  |  |  |  |  |  | 37,5 | 37,5 | 2 671,057 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 993,586 |  |
| Б.1.20 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 20 | М. Койсуг // 1-3-эт. застройка | м³/сут. | м³/сут. | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |  |  | 22,5 | 22,5 | 2 671,057 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 993,586 |  |
| Б.1.21 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 21 | Огородная, 74а // Стадион на 5000 мест | м³/сут. | м³/сут. | 13,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 13,0 | 13,0 | 3 753,825 |  |  |  |  |  |  | 2 424,767 | 1 329,057 |  |
| Б.1.22 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 22 | Общественно-деловой центр | м³/сут. | м³/сут. | 12,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 12,0 | 10,0 | 2 671,057 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 993,586 |  |
| Б.1.23 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 23 | Революционная // Логистический центр | м³/сут. | м³/сут. | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 2 671,057 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 993,586 |  |
| Б.1.24 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 24 | Развлекательный центр «Берег» | м³/сут. | м³/сут. | 10,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 8,0 | 2 671,057 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 993,586 |  |
| Б.1.25 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 25 | Развлекательный центр «Прибрежный» | м³/сут. | м³/сут. | 10,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 8,0 | 2 671,057 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 993,586 |  |
| Б.1.26 | Обеспечение прироста нагрузок в Северо-западной части г. Батайска | 26 | Фермерская // Логистический центр | м³/сут. | м³/сут. | 4,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 3,0 | 2 671,057 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 993,586 |  |
| Итого по Северо-западной части г. Батайска | м³/сут. | м³/сут. | 4 017,1 | 3 931,3 | 220,5 | 212,5 | 461,1 | 461,1 | 1 104,5 | 1 090,7 | 2 231,0 | 2 167,0 | 65 884,931 | 2 910,321 | 2 805,831 | 2 487,280 | 6 486,360 | 4 002,731 | 10 760,532 | 11 028,654 | 25 403,223 |  |
|  | м³/час | м³/час | 167,379 | 163,804 | 9,187 | 8,854 | 19,213 | 19,213 | 46,021 | 45,446 | 92,958 | 90,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.2 | Восточная часть города Батайска |
| Б.2.1 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 27 | Северный мост (М4) // ТРК «Южный» (Калинка-малинка) | м³/сут. | м³/сут. | 120,0 | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 2 454,342 | 138,037 | 269,489 | 148,052 | 289,043 | 158,839 | 620,201 | 169,368 | 661,314 |  |
| Б.2.2 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 28 | Речная, 109 // 17-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 187,8 | 187,8 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |  |  |  |  | 2 267,327 | 276,073 | 538,978 | 296,105 | 1 156,171 |  |  |  |  |  |
| Б.2.3 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 29 | ш. Восточное // МКР «Солнечный» | м³/сут. | м³/сут. | 74,0 | 67,0 | 46,0 | 46,0 | 28,0 | 21,0 |  |  |  |  | 2 267,327 | 276,073 | 538,978 | 296,105 | 1 156,171 |  |  |  |  |  |
| Б.2.4 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 30 | ш. Восточное, 7/3 // Спорт.-развл. комплекс | м³/сут. | м³/сут. | 46,0 | 43,0 | 6,0 | 3,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  | 2 277,343 | 138,037 | 538,978 | 444,157 | 1 156,171 |  |  |  |  |  |
| Б.2.5 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 31 | Воровского, 63 // 10-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 |  |  |  |  |  |  | 2 387,172 | 1 845,573 | 541,598 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.2.6 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 32 | Речная, 110 // 10-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |  |  |  |  |  |  | 2 169,081 | 552,147 | 1 616,934 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.2.7 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 33 | МКР «Северо-восточный-2» | м³/сут. | м³/сут. | 7 800,0 | 7 800,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |
| Б.2.8 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 34 | МКР «Северо-восточный-3» | м³/сут. | м³/сут. | 7 200,0 | 7 200,0 |  |  | 1 200,0 | 1 200,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |
| Б.2.9 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 35 | МКР «Северо-восточный-1» | м³/сут. | м³/сут. | 6 480,0 | 6 480,0 |  |  | 480,0 | 480,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |
| Б.2.10 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 36 | МКР «Северо-восточный-4» | м³/сут. | м³/сут. | 5 400,0 | 5 400,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |
| Б.2.11 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 37 | МКР «Северо-восточный-5» | м³/сут. | м³/сут. | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |
| Б.2.12 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 38 | МКР «Северо-восточный» | м³/сут. | м³/сут. | 2 400,0 | 2 400,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |
| Б.2.13 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 39 | МКР «Северо-восточный-6» (ул. Талалихина) | м³/сут. | м³/сут. | 72,0 | 72,0 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 52,0 | 52,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |
| Б.2.14 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 40 | МКР «Северо-восточный» // Коммунальная зона | м³/сут. | м³/сут. | 60,0 | 60,0 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |
| Б.2.15 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 41 | Общественно-деловой центр «Казак» | м³/сут. | м³/сут. | 46,0 | 46,0 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 26,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |
| Б.2.16 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 42 | Общественно-деловой центр «Казачка» | м³/сут. | м³/сут. | 35,0 | 35,0 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |
| Б.2.17 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 43 | ш. Восточное, 3 // Торгово-логистический центр | м³/сут. | м³/сут. | 32,0 | 25,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 | 15,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |
| Б.2.18 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 44 | Воровского, 53 // 17-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 216,0 | 216,0 |  |  | 216,0 | 216,0 |  |  |  |  | 2 326,466 |  |  | 592,210 | 1 734,256 |  |  |  |  |  |
| Б.2.19 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 45 | МКР «Город озёр» | м³/сут. | м³/сут. | 3 060,0 | 3 060,0 |  |  |  |  | 3 060,0 | 3 060,0 |  |  | 2 495,957 |  |  |  |  | 635,354 | 1 860,603 |  |  |  |
| Б.2.20 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 46 | ш. Восточное, 13 // Автовокзал | м³/сут. | м³/сут. | 8,0 | 7,0 |  |  |  |  | 8,0 | 7,0 |  |  | 2 505,002 |  |  |  |  | 635,354 | 1 869,648 |  |  |  |
| Б.2.21 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 47 | ш. Восточное, 1б // ТРК «Рыбный рынок» | м³/сут. | м³/сут. | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 51 504,814 |  |  |  |  | 5 693,988 | 45 810,826 |  |  |  |
| Б.2.22 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 48 | МКР «Солнечный-2» | м³/сут. | м³/сут. | 3 300,0 | 2 850,0 |  |  |  |  |  |  | 3 300,0 | 2 850,0 | 2 661,412 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 983,941 |  |
| Б.2.23 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 49 | Развлекательный центр «Казачка» | м³/сут. | м³/сут. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 2 661,412 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 983,941 |  |
| Б.2.24 | Обеспечение прироста нагрузок в Восточной части г. Батайска | 50 | Торговый центр | м³/сут. | м³/сут. | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |  |  | 4,3 | 4,3 | 995,177 |  |  |  |  |  |  | 330,649 | 664,529 |  |
| Итого по Восточной части г. Батайск | м³/сут. | м³/сут. | 39 713,6 | 39 245,6 | 329,4 | 326,4 | 3 027,9 | 3 020,9 | 11 842,0 | 11 841,0 | 24 514,3 | 24 057,3 | 106 507,724 | 3 225,941 | 4 044,956 | 3 079,490 | 11 850,750 | 9 919,093 | 56 983,487 | 4 835,833 | 12 568,174 |  |
|  | м³/час | м³/час | 1 654,733 | 1 635,233 | 13,725 | 13,600 | 126,163 | 125,871 | 493,416 | 493,375 | 1 021,429 | 1 002,387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.3 | Центральная часть города Батайска |
| Б.3.1 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 51 | Урицкого, 5 // 10-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 |  |  |  |  |  |  | 2 169,081 | 552,147 | 1 616,934 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.3.2 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 52 | Куйбышева, 139 // Универсам | м³/сут. | м³/сут. | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |  |  |  |  |  |  | 2 169,081 | 552,147 | 1 616,934 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.3.3 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 53 | Кирова, 9б // 11-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |  |  |  |  |  | 2 169,081 | 552,147 | 1 616,934 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.3.4 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 54 | Заводская, 35 // 3-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |  |  |  |  |  |  | 2 169,081 | 552,147 | 1 616,934 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.3.5 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 55 | К. Маркса, 34 // 3-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  |  |  |  |  |  | 2 176,942 | 552,147 | 1 624,795 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.3.6 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 56 | Почтовая, 49 // 3-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |  |  |  |  |  | 2 176,942 | 552,147 | 1 624,795 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.3.7 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 57 | Рабочая, 78 // 3-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |  |  |  |  |  |  | 2 176,942 | 552,147 | 1 624,795 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.3.8 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 58 | 1-й Пятилетки, 75 // Участок для сельскох. пр-ва | м³/сут. | м³/сут. | 2 100,0 | 2 100,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 2 755,606 |  |  | 140,752 | 618,873 | 302,014 | 663,960 | 322,034 | 707,973 |  |
| Б.3.9 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 59 | М. Горького, 297б // МКР «Западный» | м³/сут. | м³/сут. | 176,0 | 165,0 |  |  | 46,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |
| Б.3.10 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 60 | Жилищная застройка в створе ул. Октябрьской | м³/сут. | м³/сут. | 105,0 | 105,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 2 432,269 |  |  | 296,105 | 578,085 | 317,677 | 1 240,402 |  |  |  |
| Б.3.11 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 61 | Луначарского, 177а // 10-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 108,0 | 108,0 |  |  | 108,0 | 108,0 |  |  |  |  | 877,001 |  |  | 296,105 | 580,896 |  |  |  |  |  |
| Б.3.12 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 62 | Кирова, 22 // 10-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 102,0 | 102,0 |  |  | 102,0 | 102,0 |  |  |  |  | 4 268,493 |  |  | 2 821,175 | 1 447,318 |  |  |  |  |  |
| Б.3.13 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 63 | М. Горького, 297в // Спортивный комплекс | м³/сут. | м³/сут. | 55,0 | 45,0 |  |  | 55,0 | 45,0 |  |  |  |  | 2 326,466 |  |  | 592,210 | 1 734,256 |  |  |  |  |  |
| Б.3.14 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 64 | Станиславского, 124 // 2-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 10,3 | 10,3 |  |  | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  | 2 334,897 |  |  | 592,210 | 1 742,687 |  |  |  |  |  |
| Б.3.15 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 65 | Ушинского // 10-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 162,0 | 162,0 |  |  |  |  | 162,0 | 162,0 |  |  | 2 495,957 |  |  |  |  | 635,354 | 1 860,603 |  |  |  |
| Б.3.16 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 66 | Комсомольская, 111а // 10-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 57,0 | 57,0 |  |  |  |  |  |  | 57,0 | 57,0 | 2 661,412 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 983,941 |  |
| Б.3.17 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 67 | Гастелло, 4б // 9-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  | 45,0 | 45,0 | 2 661,412 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 983,941 |  |
| Б.3.18 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 68 | Булгакова, 7 // Произв.-складск. объект | м³/сут. | м³/сут. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 2 671,057 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 993,586 |  |
| Б.3.19 | Обеспечение прироста нагрузок в Центральной части г. Батайска | 69 | Булгакова // Произв.-складск. объект | м³/сут. | м³/сут. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 2 671,057 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 993,586 |  |
| Итого по Центральной части г. Батайск | м³/сут. | м³/сут. | 3 305,5 | 3 284,5 | 375,2 | 375,2 | 526,3 | 505,3 | 812,0 | 812,0 | 1 592,0 | 1 592,0 | 45 865,951 | 3 865,028 | 11 342,123 | 4 856,998 | 7 280,201 | 1 509,186 | 4 385,165 | 3 302,908 | 9 324,341 |  |
|  | м³/час | м³/час | 137,729 | 136,854 | 15,633 | 15,633 | 21,929 | 21,054 | 33,833 | 33,833 | 66,333 | 66,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.4 | Южная часть города Батайска |
| Б.4.1 | Обеспечение прироста нагрузок в Южной части г. Батайска | 70 | Индустриальная, 1 // 10-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |  |  |  |  |  |  | 2 169,081 | 552,147 | 1 616,934 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.4.2 | Обеспечение прироста нагрузок в Южной части г. Батайска | 71 | р-н ПЧЛ // 3-эт. жил. застройка | м³/сут. | м³/сут. | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |  |  |  |  |  |  | 2 176,942 | 552,147 | 1 624,795 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.4.3 | Обеспечение прироста нагрузок в Южной части г. Батайска | 72 | Панфилова, 14а/К. Цеткин, 165а // 3-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 2 650,197 | 2 108,599 | 541,598 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.4.4 | Обеспечение прироста нагрузок в Южной части г. Батайска | 73 | р-н ПЧЛ // Индивидуальная жил. застройка | м³/сут. | м³/сут. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 2 176,942 | 552,147 | 1 624,795 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.4.5 | Обеспечение прироста нагрузок в Южной части г. Батайска | 74 | Ключевая, 10 // Конноспортивная школа | м³/сут. | м³/сут. | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 2 176,942 | 552,147 | 1 624,795 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.4.6 | Обеспечение прироста нагрузок в Южной части г. Батайска | 75 | р-н ПЧЛ // 1-3-эт. жил. застройка | м³/сут. | м³/сут. | 98,0 | 98,0 |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 38,0 | 38,0 | 2 503,172 |  |  | 118,442 | 578,085 | 254,142 | 620,201 | 270,989 | 661,314 |  |
| Б.4.7 | Обеспечение прироста нагрузок в Южной части г. Батайска | 76 | Ленина, 168г // Спортивный комплекс на 2335 мест | м³/сут. | м³/сут. | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 2 495,957 |  |  |  |  | 635,354 | 1 860,603 |  |  |  |
| Б.4.8 | Обеспечение прироста нагрузок в Южной части г. Батайска | 77 | Бекеньтьева, 10 // 10-эт. жил. дом | м³/сут. | м³/сут. | 108,0 | 108,0 |  |  |  |  |  |  | 108,0 | 108,0 | 2 661,412 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 983,941 |  |
| Итого по Южной части г. Батайск | м³/час | м³/час | 464,6 | 462,6 | 228,6 | 226,6 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 60,0 | 146,0 | 146,0 | 19 010,646 | 4 317,187 | 7 032,919 | 118,442 | 578,085 | 889,496 | 2 480,804 | 948,460 | 2 645,255 |  |
|  | м³/час | м³/час | 19,358 | 19,275 | 9,525 | 9,441 | 1,250 | 1,250 | 2,500 | 2,500 | 6,083 | 6,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.5 | Южно-Батайская промышленная зона |
| Б.5.1 | Обеспечение прироста нагрузок в Южно-Батайской промышленной зоне | 78 | Залесье, 17 // Мясоперерабатывающее предприятие | м³/сут. | м³/сут. | 2 500,0 | 2 500,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | 700,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 459,317 | 110,429 | 324,959 | 118,442 | 348,537 | 190,606 | 498,573 | 203,241 | 664,529 |  |
| Б.5.2 | Обеспечение прироста нагрузок в Южно-Батайской промышленной зоне | 79 | Залесье, 22 // Логистический центр | м³/сут. | м³/сут. | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  | 2 338,719 | 110,429 | 538,978 | 236,884 | 578,085 | 254,142 | 620,201 |  |  |  |
| Б.5.3 | Обеспечение прироста нагрузок в Южно-Батайской промышленной зоне | 80 | Залесье, 25 // Сортировочный центр АСЦ-филиал ФГУП «Почта России» | м³/сут. | м³/сут. | 6,7 | 5,3 | 6,7 | 5,3 |  |  |  |  |  |  | 1 893,008 | 276,073 | 1 616,934 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.5.4 | Обеспечение прироста нагрузок в Южно-Батайской промышленной зоне | 81 | Залесье, 27 // Элеватор | м³/сут. | м³/сут. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 2 169,081 | 552,147 | 1 616,934 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.5.5 | Обеспечение прироста нагрузок в Южно-Батайской промышленной зоне | 82 | ш. Самарское, 21а // Авто-логистический центр | м³/сут. | м³/сут. | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  | 2 326,466 |  |  | 592,210 | 1 734,256 |  |  |  |  |  |
| Б.5.6 | Обеспечение прироста нагрузок в Южно-Батайской промышленной зоне | 83 | ЮПЗ // Промышленно-складские объекты 18 шт | м³/сут. | м³/сут. | 72,0 | 72,0 |  |  |  |  | 72,0 | 72,0 |  |  | 2 505,002 |  |  |  |  | 635,354 | 1 869,648 |  |  |  |
| Б.5.7 | Обеспечение прироста нагрузок в Южно-Батайской промышленной зоне | 84 | ш. Самарское, 7 // Мусороперерабат завод | м³/сут. | м³/сут. | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  | 2 495,957 |  |  |  |  | 635,354 | 1 860,603 |  |  |  |
| Б.5.8 | Обеспечение прироста нагрузок в Южно-Батайской промышленной зоне | 85 | Залесье, 25а // Складской комплекс | м³/сут. | м³/сут. | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 2 495,957 |  |  |  |  | 635,354 | 1 860,603 |  |  |  |
| Б.5.9 | Обеспечение прироста нагрузок в Южно-Батайской промышленной зоне | 86 | Логистический комплекс ООО «Юг Руси» | м³/сут. | м³/сут. | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 2 495,957 |  |  |  |  | 635,354 | 1 860,603 |  |  |  |
| Б.5.10 | Обеспечение прироста нагрузок в Южно-Батайской промышленной зоне | 87 | Произв.-складское предприятие ООО «Ростехэнерго» | м³/сут. | м³/сут. | 25,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 10,0 | 2 671,057 |  |  |  |  |  |  | 677,471 | 1 993,586 |  |
| Итого по Южно-Батайской промышленной зоне | м³/сут. | м³/сут. | 2 629,7 | 2 613,3 | 311,7 | 310,3 | 506,0 | 506,0 | 787,0 | 787,0 | 1 025,0 | 1 010,0 | 23 850,521 | 1 049,079 | 4 097,806 | 947,535 | 2 660,879 | 2 986,164 | 8 570,230 | 880,713 | 2 658,115 |  |
|  | м³/час | м³/час | 109,571 | 108,888 | 12,988 | 12,929 | 21,083 | 21,083 | 32,792 | 32,792 | 42,708 | 42,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПРИРОСТ НАГРУЗКИ ЗА ПЕРИОД | м³/сут. | м³/сут. | 50 130,5 | 49 537,3 | 1 465,4 | 1 451,0 | 4 551,3 | 4 523,3 | 14 605,5 | 14 590,7 | 29 508,3 | 28 972,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³/час | м³/час | 2 088,771 | 2 064,054 | 61,058 | 60,458 | 189,638 | 188,471 | 608,562 | 607,945 | 1 229,513 | 1 207,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ПЕРИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие за счёт оплаты за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 119,774 | 15 367,555 | 29 323,635 | 11 489,746 | 28 856,275 | 19 306,671 | 83 180,217 | 20 996,567 | 52 599,107 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 160,539 | 15 367,555 |  | 11 489,746 |  | 19 306,671 |  | 20 996,567 |  |  |
|  |  |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 959,234 |  | 29 323,635 |  | 28 856,275 |  | 83 180,217 |  | 52 599,107 |  |
| II | Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие прирост нагрузок по водоснабжению и водоотведению для подключения вновь возводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения, а также существующего жилого фонда, подлежащего к подключению к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения на территории города Батайск в 2013-2016 годах |
| Б.2.1 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в Северо-Западной части г. Батайска |
| Б.2.1.1 | Обеспечение прироста нагрузок по водоснабжению в Северо-Западной части г. Батайска | 88 | Строительство магистрального водовода 2хД=400 мм от КВС-1 до МКР «Северо-Западный» в р-не п. Дачный | п.м. |  | 10 400 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 119 079,163 | 497,859 |  | 36 310,853 |  | 39 815,551 |  | 42 454,900 |  |  |
| Б.2.1.2 | Обеспечение прироста нагрузок по водоснабжению в Северо-Западной части г. Батайска | 89 | Строительство водовода Д=300 мм от площадки водопроводных сооружений до МКР «Западный» | п.м. |  | 660 |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 7 292,552 | 497,859 |  | 2 669,916 |  | 4 124,777 |  |  |  |  |
| Б.2.1.3 | Обеспечение прироста нагрузок по водоснабжению в Северо-Западной части г. Батайска | 90 | Строительство водовода Д=300 мм от площадки водопроводных сооружений до МКР «Прибрежный» | п.м. |  | 180 |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | 1 977,914 | 199,144 |  | 747,576 |  | 1 031,194 |  |  |  |  |
| Итого по водоснабжению в Северо-Западной части г. Батайска |  |  | 11 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 349,629 | 1 194,863 |  | 39 728,345 |  | 44 971,522 |  | 42 454,900 |  |  |
| Б.2.2 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в Восточной части г. Батайска |
| Б.2.2.1 | Обеспечение прироста нагрузок по водоснабжению в Восточной части г. Батайска | 91 | Строительство магистрального водовода Д=300 мм от водопр. линии Д=500 мм в р-не КВС-1 до МКР «Солнечный-2» | п.м. |  | 2 300 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 26 842,725 | 497,859 |  | 2 669,916 |  | 11 457,713 |  | 12 217,238 |  |  |
| Итого по водоснабжению в Восточной части г. Батайска |  |  | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 842,725 | 497,859 |  | 2 669,916 |  | 11 457,713 |  | 12 217,238 |  |  |
| Б.2.3 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в Центральной части г. Батайска |
| Б.2.3.1 | Обеспечение прироста нагрузок по водоснабжению в Центральной части г. Батайска | 92 | Реконструкция водопровода Д=200 мм на Д=300 мм по ул. Ленина от ул. Урицкого до ул. Панфилова с закольцовкой по ул. Энгельса | п.м. |  | 2 900 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 33 942,431 | 497,859 |  | 4 271,865 |  | 11 457,713 |  | 17 714,994 |  |  |
| Б.2.3.2 | Обеспечение прироста нагрузок по водоснабжению в Центральной части г. Батайска | 93 | Строительство водопровода Д=400 мм от ул. Железнодорожной по ул. Рабочей, ул. Энгельса, ул. Урицкого до ул. Ленина | п.м. |  | 1 450 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 15 753,307 | 472,261 |  | 4 052,219 |  | 5 434,296 |  | 5 794,532 |  |  |
| Итого по водоснабжению в Центральной части г. Батайска |  |  | 4 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 695,738 | 970,120 |  | 8 324,084 |  | 16 892,008 |  | 23 509,526 |  |  |
| Б.2.4 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в Южной части г. Батайска |
| Б.2.4.1 | Обеспечение прироста нагрузок по водоснабжению в Южной части г. Батайска | 94 | Реконструкция водопровода Д=150–300 мм на Д=400 мм по ул. Орджоникидзе от ул. Комсомольской до ул. Панфилова | п.м. |  | 2 000 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 17 461,600 | 3 923,750 |  | 4 208,450 |  | 4 515,050 |  | 4 814,350 |  |  |
| Итого по водоснабжению в Южной части г. Батайска |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 461,600 | 3 923,750 |  | 4 208,450 |  | 4 515,050 |  | 4 814,350 |  |  |
| WD 2.7 | Строительство сооружений водоснабжения на левом берегу реки Дон. Водоснабжение г. Батайск |
| WD 2.7.1 | Повышение надёжности водоснабжения города Батайска | 95 | Водоснабжение г. Батайска. Строительство водовода Д=800 мм от ул. Левобережной (водомерного узла в районе Голубого озера) до КВС-1 г. Батайск | п.м. |  | 5 000 |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 194 258,475 |  |  | 3 295,768 |  | 75 484,849 |  | 115 477,858 |  |  |
| WD 2.7.2 | Повышение надёжности водоснабжения Северо-Восточной части города Батайска | 96 | Водоснабжение северо-восточной части г. Батайска. Строительство водовода от Александровских ОСВ-2,3 до мкр. «Северо-восточный» | п.м. |  | 13 000 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 377 468,220 | 3 221,280 |  | 8 474,576 |  | 78 293,129 |  | 287 479,235 |  |  |
| Итого по сооружениям водоснабжения на левом берегу р. Дон |  |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571 726,695 | 3 221,280 |  | 11 770,344 |  | 153 777,978 |  | 402 957,093 |  |  |
| Б.2.5 | Строительство и реконструкция сетей канализации в Северо-Западной части г. Батайска |
| Б.2.5.1 | Обеспечение прироста нагрузок по водоотведению в Северо-Западной части г. Батайска | 97 | Строительство напорного коллектора Д=250 мм от КНС МКР «Западный» до р-на КНС |  | п.м. |  | 650 |  |  |  |  |  | Х |  | Х | 8 939,571 |  |  |  |  |  | 3 983,759 |  | 4 955,813 |  |
| Б.2.5.2 | Обеспечение прироста нагрузок по водоотведению в Северо-Западной части г. Батайска | 98 | Строительство напорного коллектора Д=225 мм от КНС МКР «Прибрежный» до р-на КНС |  | п.м. |  | 650 |  |  |  | Х |  | Х |  |  | 7 809,918 |  |  |  | 3 468,512 |  | 4 341,406 |  |  |  |
| Б.2.5.3 | Обеспечение прироста нагрузок по водоотведению в Северо-Западной части г. Батайска | 99 | Строительство напорного коллектора Д=225 мм от КНС МКР «Южный берег» до сущ. кан. коллектора по ул. Ленинградской |  | п.м. |  | 750 |  |  |  | Х |  | Х |  |  | 8 999,782 |  |  |  | 4 162,215 |  | 4 837,567 |  |  |  |
| Б.2.5.4 | Обеспечение прироста нагрузок по водоотведению в Северо-Западной части г. Батайска | 100 | Строительство напорного коллектора 2хД=315 мм от районной КНС до сущ. кан. коллектора по ул. Калинина |  | п.м. |  | 3 760 |  |  |  | Х |  | Х |  | Х | 50 564,856 |  |  |  | 9 406,866 |  | 19 918,793 |  | 21 239,198 |  |
| Итого по канализации в Северо-западной части г. Батайска |  |  |  | 5 810 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 314,127 |  |  |  | 17 037,593 |  | 33 081,524 |  | 26 195,010 |  |
| Б.2.6 | Строительство и реконструкция сетей канализации в Восточной части г. Батайска |
| Б.2.6.1 | Обеспечение прироста нагрузок по водоотведению в Восточной части г. Батайска | 101 | Строительство напорного коллектора 2хД=600 мм от районной КНС до ОС г. Ростова-на-Дону |  | п.м. |  | 12 000 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 213 700,174 |  | 761,906 |  | 32 687,550 |  | 87 234,013 |  | 93 016,704 |  |
| Б.2.6.2 | Обеспечение прироста нагрузок по водоотведению в Восточной части г. Батайска | 102 | Строительство напорного коллектора Д=300 мм от районной КНС МКР «Солнечный-2» до кан. коллектора №25 по ул. Железнодорожной |  | п.м. |  | 3 000 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 40 713,561 |  | 577,006 |  | 3 094,364 |  | 17 926,913 |  | 19 115,278 |  |
| Итого по канализации в Восточной части г. Батайска |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 413,735 |  | 1 338,913 |  | 35 781,914 |  | 105 160,926 |  | 112 131,982 |  |
| Б.2.7 | Строительство и реконструкция сетей канализации в Южной части г. Батайска |
| Б.2.7.1 | Обеспечение прироста нагрузок по водоотведению в Южной части г. Батайска | 103 | Перекладка самотёчного кан. коллектора Д=300-400 мм на Д=500 по ул. Энгельса от ул. Панфилова (колодец-гаситель) до КНС-1 |  | п.м. |  | 2 300 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 41 079,150 |  | 761,906 |  | 4 085,944 |  | 17 534,475 |  | 18 696,825 |  |
| Итого по канализации в Южной части г. Батайска |  |  |  | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 079,150 |  | 761,906 |  | 4 085,944 |  | 17 534,475 |  | 18 696,825 |  |
| WW 2.11 | Строительство сооружений водоотведения на левом берегу реки Дон. Водоотведение г. Батайск |
| WW 2.11.1 | Создание необходимых условий, обеспечивающих перспективные потребности города Батайска | 104 | Водоотведение г. Батайска. Реконструкция ГКНС по ул. Огородная, 74 с напорными линиями от ГКНС до очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону |  | п.м. |  | 6 200 |  |  |  | Х |  | Х |  | Х | 172 574,153 |  |  |  | 8 728,814 |  | 33 898,305 |  | 129 947,034 | 125 858,05 |
| WW 2.11.2 | Повышение надёжности, эффективности и экологической безопасности системы водоотведения города Батайска | 105 | Водоотведение восточной части г. Батайска (Солнечный-2). Реконструкция самотечного канализационного коллектора №25 от ул. Железнодорожной до ГКНС |  | п.м. |  | 1 500 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 228 728,814 |  | 3 408,760 |  | 8 220,339 |  | 50 847,458 |  | 166 252,257 | 158 898,31 |
| WW 2.11.3 | Повышение надёжности, эффективности и экологической безопасности системы водоотведения города Батайска | 106 | Водоотведение центральной части г. Батайска. Реконструкция КНС-1 по ул. Урицкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | 37 171,610 |  |  |  |  |  |  |  | 37 171,610 | 47 669,49 |
| WW 2.11.4 | Повышение надёжности, эффективности и экологической безопасности системы водоотведения города Батайска | 107 | Водоотведение центральной части г. Батайска. Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Почтовой от КНС-1 до ул. Огородной |  | п.м. |  | 2 450 |  |  |  | Х |  | Х |  | Х | 184 968,220 |  |  |  | 5 877,046 |  | 26 565,819 |  | 152 525,356 | 184 968,22 |
| Итого по сооружениям водоотведения на левом берегу р. Дон |  |  |  | 10 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 442,797 |  | 3 408,760 |  | 22 826,198 |  | 111 311,582 |  | 485 896,256 |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II | п.м. | п.м | 37 890 | 33 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ПЕРИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие за счёт оплаты за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 789 326,195 | 9 807,872 | 5 509,579 | 66 701,138 | 79 731,648 | 231 614,270 | 267 088,507 | 485 953,107 | 642 920,074 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794 076,387 | 9 807,872 |  | 66 701,138 |  | 231 614,270 |  | 485 953,107 |  |  |
|  |  |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995 249,808 |  | 5 509,579 |  | 79 731,648 |  | 267 088,507 |  | 642 920,074 |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ПЕРИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие за счёт оплаты за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 050 445,969 | 25 175,427 | 34 833,214 | 78 190,884 | 108 587,924 | 250 920,941 | 350 268,724 | 506 949,675 | 695 519,180 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861 236,926 | 25 175,427 |  | 78 190,884 |  | 250 920,941 |  | 506 949,675 |  |  |
|  |  |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 189 209,043 |  | 34 833,214 |  | 108 587,924 |  | 350 268,724 |  | 695 519,180 |  |
|  |  |  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 419 526,243 | 29 707,004 | 41 103,193 | 92 265,243 | 128 133,750 | 296 086,710 | 413 317,095 | 598 200,616 | 820 712,633 |  |

|  | Приложение № 2 к инвестиционной программе ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Батайска на 2013–2016 годы |
| --- | --- |

Целевые индикаторы
реализации «Инвестиционной программы ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Батайска на 2013–2016 годы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактический | Плановый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 3,57 | 21,66 | 3,55 | 21,63 | 3,54 | 21,62 | 3,52 | 21,58 | 3,51 | 21,55 |
| 2 | Продолжительность поставки товаров и услуг | час/день | 23,972 | 24,0 | 23,973 | 24,0 | 23,974 | 24,0 | 23,975 | 24,0 | 23,975 | 24,0 |
| 3 | Уровень потерь | % | 45 | — | 44,96 | — | 44,93 | — | 44,90 | — | 44,86 | — |
| 4 | Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) | кВтч/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Транспортировка воды/стоков | кВтч/м³ | 0,43 | 0,58 | 0,43 | 0,57 | 0,42 | 0,56 | 0,41 | 0,55 | 0,40 | 0,54 |

|  | Приложение № 3 к инвестиционной программе ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Батайска на 2013–2016 годы |
| --- | --- |

Прирост нагрузки
по водоснабжению и водоотведению города Батайска на 2013–2016 годы

| № п/п | Административный район города Батайска | Нагрузка, м³/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. | в/снаб. | в/отв. |
| 1 | Северо-западная часть | 167,379 | 163,804 | 9,187 | 8,854 | 19,213 | 19,213 | 46,021 | 45,446 | 92,958 | 90,292 |
| 2 | Восточная часть | 1654,733 | 1635,233 | 13,725 | 13,600 | 126,163 | 125,871 | 493,416 | 493,375 | 1021,429 | 1002,387 |
| 3 | Центральная часть | 137,729 | 136,854 | 15,633 | 15,633 | 21,929 | 21,054 | 33,833 | 33,833 | 66,333 | 66,333 |
| 4 | Южная часть | 19,358 | 19,275 | 9,525 | 9,441 | 1,250 | 1,250 | 2,500 | 2,500 | 6,083 | 6,083 |
| 5 | Южно-Батайская промышленная зона | 109,571 | 108,888 | 12,988 | 12,929 | 21,083 | 21,083 | 32,792 | 32,792 | 42,708 | 42,083 |
| ВСЕГО | 2088,771 | 2064,054 | 61,058 | 60,458 | 189,638 | 188,471 | 608,562 | 607,945 | 1229,513 | 1207,179 |